PIPELINE V2

Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu sản phẩm mobile app

14 phase · 61 tài liệu · 12 cổng · kết thúc ở gói bàn giao Dev

Đọc tài liệu này bên cạnh cửa sổ Claude Code.

Mọi lệnh trong khung xám là gõ trực tiếp — sao chép được.

Bộ mẫu v1.0  ·  phương pháp Pipeline v2

# Mục lục

1   Ba thứ cần phân biệt   —   bộ mẫu · dự án · Claude Code

2   Cài đặt lần đầu   —   làm một lần trên máy

3   Chạy trong VS Code   —   nhìn trực quan cả dự án

4   Bắt đầu dự án khi chưa có ý tưởng gì   —   kịch bản đầy đủ nhất

5   Bắt đầu khi đã có ý tưởng sẵn   —   vẫn phải qua phase 03

6   Nhịp làm việc hằng ngày   —   Approve / Modify / Pause

7   Brainstorm với Claude Code   —   bàn trước, chốt sau, ghi lại

8   Thoát rồi quay lại làm tiếp   —   hai chữ “tiếp tục” khác nhau

9   Làm việc với Dev   —   tech-input và DQ log

10   UI research rồi sang Figma   —   wireframe HTML, rồi chốt phong cách

11   Khi cổng fail   —   validate_docs.py

12   Sửa tài liệu đã duyệt   —   Change Impact Report

13   Bỏ bớt tài liệu hoặc cổng   —   bỏ có ý thức

14   Nhiều dự án cùng lúc   —   không xung đột, ba điều cần giữ

15   Thêm và cập nhật skill   —   hai loại skill, chi phí khác nhau

16   Sự cố thường gặp   —   bảng tra nhanh

Cách đọc tài liệu này

Mở bên cạnh cửa sổ Claude Code. Khung xám viền xanh là lệnh gõ trực tiếp — sao chép được. Khung nền vàng là chỗ dễ sai, đọc kỹ. Nhãn nhỏ phía trên mỗi khung lệnh cho biết gõ ở đâu: PowerShell hay trong Claude Code.

# 1. Ba thứ cần phân biệt

Trước khi làm gì, phân biệt rõ ba thứ. Lẫn ba thứ này là nguồn gốc của hầu hết sự cố về sau.

| Thứ | Là gì | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| Bộ mẫu | Thư mục gốc chứa skill, template, quy trình. Giống khuôn bánh. | Để một chỗ. Không bao giờ làm việc trực tiếp trong đó. |
| Dự án | Bản sao của bộ mẫu, đổi tên theo app. Giống cái bánh. | Mỗi app một bản riêng. Đây là nơi bạn làm việc. |
| Claude Code | Chương trình chạy trong cửa sổ dòng lệnh. | Mở bên trong thư mục dự án rồi gõ lệnh. |

Vì mỗi dự án là bản sao độc lập nên sửa hỏng một dự án không ảnh hưởng dự án khác, và cập nhật bộ mẫu không tự lan sang dự án đang chạy. Đây là chủ ý, không phải hạn chế.

# 2. Cài đặt lần đầu

Làm một lần trên máy. Các dự án sau dùng chung.

## 2.1 Cài Claude Code

PowerShell

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

claude --version

Ra một dãy số là được. Nếu báo lỗi không tìm thấy npm thì cài Node.js tại nodejs.org trước, đóng PowerShell, mở lại rồi chạy lại.

## 2.2 Cài Python

Chỉ cần cho vài script phụ trợ. Tải tại python.org.

Nhớ tick ô này khi cài

Trong trình cài Python, tick “Add Python to PATH”. Không tick thì lệnh python sẽ không chạy được trong PowerShell.

Kiểm tra

python --version

## 2.3 Đặt bộ mẫu

Tạo thư mục D:\TOOLKIT, giải nén bộ mẫu vào đó. Kết quả là D:\TOOLKIT\pipeline-v2\.

Từ giờ không mở thư mục này

Không sửa, không làm việc trong D:\TOOLKIT\pipeline-v2. Chỉ copy ra.

# 3. Chạy trong VS Code

Chạy trong PowerShell thuần vẫn được, nhưng bạn sẽ không thấy dự án. VS Code cho bạn cây 61 tài liệu ở bên trái, nội dung ở giữa, Claude Code ở dưới — nhìn một cái là biết đang ở đâu.

## 3.1 Điều quan trọng nhất phải biết trước

Chạy Claude Code trong terminal tích hợp, không dùng khung chat của extension

Extension Claude Code có khung chat riêng, nhưng theo tài liệu Anthropic thì khung đó chỉ hỗ trợ một tập con các command và skill, còn CLI hỗ trợ đủ. /design-docs là command tự tạo trong .claude/commands/ nên có thể không xuất hiện trong khung chat. Cách chắc ăn: mở thư mục dự án bằng VS Code để nhìn, rồi gõ claude trong terminal tích hợp để chạy. Vẫn đủ lệnh, vẫn xem được diff trong IDE.

## 3.2 Cài VS Code và extension

Tải VS Code tại code.visualstudio.com. Cần bản 1.94 trở lên.

Mở thư mục dự án: File → Open Folder, chọn D:\PROJECTS\HealthApp. Lần đầu mở, VS Code sẽ hỏi có tin thư mục này không — chọn Yes, I trust the authors, vì bộ có script Python.

Ngay sau đó VS Code hiện thông báo gợi ý cài extension, vì bộ đã có sẵn .vscode/extensions.json. Bấm Install All. Năm extension đó gồm:

| Extension | Vì sao cần |
| --- | --- |
| Claude Code | tích hợp, xem diff trong IDE khi Claude sửa file |
| Markdown All in One | preview, phím tắt, mục lục tự động |
| Markdown Preview Mermaid Support | xem được sơ đồ trong 07-05_UX_FLOWS và 07-03_SITEMAP |
| markdownlint | bắt lỗi định dạng markdown |
| YAML | kiểm khối front-matter 13 trường ở đầu mỗi tài liệu |

Thiếu extension Mermaid thì sơ đồ hiện ra dạng khối chữ

07-05_UX_FLOWS và 07-03_SITEMAP dùng Mermaid để vẽ luồng. Không có extension đó thì bạn chỉ thấy mã nguồn thay vì hình vẽ.

## 3.3 Bố trí màn hình

Bố trí này để bạn vừa đọc tài liệu vừa nói chuyện với Claude:

┌───────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│  Cây thư mục  │  Tài liệu đang mở    │  Preview markdown   │

│  docs/        │  06-02_FUNCTIONAL…   │  (đọc cho dễ)       │

│  .claude/     │                      │                     │

├───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┤

│  Terminal — claude đang chạy ở đây                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Cách dựng:

- Mở terminal tích hợp bằng Ctrl + dấu huyền (phím bên trái số 1). Kéo cho cao khoảng một phần ba màn hình.

- Trong terminal gõ claude. Không cần cd vì terminal mở sẵn ở thư mục dự án.

- Mở một tài liệu bất kỳ trong docs/, bấm Ctrl+K rồi V để mở preview sang bên cạnh.

## 3.4 Năm phím tắt dùng nhiều nhất

| Phím | Làm gì | Dùng khi nào |
| --- | --- | --- |
| Ctrl + ` `` | bật/tắt terminal | chuyển giữa đọc và nói với Claude |
| Ctrl+P | mở nhanh file theo tên | gõ 06-02 là nhảy tới ngay, không phải tìm trong cây |
| Ctrl+Shift+F | tìm trong toàn bộ dự án | tra một mã ID xem nó xuất hiện ở đâu |
| Ctrl+K rồi V | mở preview sang bên | đọc tài liệu cho dễ, xem sơ đồ Mermaid |
| Ctrl+Shift+O | nhảy tới mục trong file | tài liệu dài, nhảy thẳng tới mục 5 |

Phím quan trọng nhất là Ctrl+Shift+F

Bộ có 61 tài liệu và mọi thứ nối với nhau bằng ID. Muốn biết FR-014 đang được dùng ở đâu, hay SCR-012 xuất hiện trong flow nào, thì tìm toàn dự án là cách nhanh nhất. Đây cũng là cách tự kiểm mồ côi bằng tay: tìm một mã mà chỉ ra đúng một chỗ thì nó đang mồ côi.

## 3.5 Nhìn dự án qua cây thư mục

HealthApp/

├── CLAUDE.md              ← quy tắc, sửa lúc đầu

├── HUONG_DAN.md           ← tài liệu này

├── .claude/               ← bộ não, không sửa

│   ├── commands/          /design-docs

│   ├── skills/            14 skill + _depth

│   ├── doc-templates/     56 template

│   └── scripts/           validate_docs.py

├── docs/                  ← TÀI LIỆU SINH RA Ở ĐÂY

│   ├── _INDEX.md          bảng điều khiển, mở mỗi tuần

│   ├── _GATE_CHECKLIST.md 12 cổng

│   ├── 00-khoi-tao/

│   ├── 01-market/

│   └── … 13-handover/

├── tech-input/            ← Dev nộp vào đây

└── design/                ← export từ Figma

Chỉ có hai thư mục bạn thật sự cần để mắt: docs/ là kết quả công việc, và tech-input/ là chỗ Dev nộp. .claude/ là bộ não, mở ra xem được nhưng không sửa.

## 3.6 Xem Claude sửa gì

Khi chạy claude trong terminal tích hợp, Claude Code tự nối với VS Code. Mỗi lần nó sửa file, bạn thấy so sánh hai bên ngay trong IDE — bên trái bản cũ, bên phải bản mới — rồi mới quyết định cho sửa hay không.

Nếu bạn đã git init cho dự án, cột bên trái của editor sẽ hiện vạch màu ở những dòng vừa đổi, và tab Source Control cho xem toàn bộ thay đổi trước khi commit. Rất hữu ích khi Claude cập nhật một tài liệu đã duyệt.

## 3.7 Mở lại dự án hôm sau

VS Code nhớ thư mục vừa mở. Mở VS Code lên, chọn dự án trong File → Open Recent, bật terminal bằng Ctrl + dấu huyền, rồi:

Trong terminal tích hợp

claude

/design-docs HealthApp --continue

Kiểm thư mục vẫn cần thiết

Terminal tích hợp mở ở thư mục đang open, nên thường đúng sẵn. Nhưng nếu bạn mở nhiều thư mục trong một workspace thì vẫn nên hỏi Claude “Tôi đang ở project nào?” trước khi làm.

# 4. Bắt đầu dự án khi chưa có ý tưởng gì

Đây là kịch bản đầy đủ nhất — bạn chỉ có một lĩnh vực quan tâm, chưa biết làm app gì.

## Bước 1 — Tạo thư mục dự án

Chưa có ý tưởng thì đặt tên theo lĩnh vực, ví dụ HealthApp. Đổi tên sau được.

PowerShell

xcopy /E /I "D:\TOOLKIT\pipeline-v2" "D:\PROJECTS\HealthApp"

Copy bằng chuột cũng được.

## Bước 2 — Không cần điền gì bằng tay

CLAUDE.md có bốn chỗ trống: tên, nền tảng, mô tả một câu, và profile. Claude tự phát hiện và tự hỏi bạn ở lần chạy đầu tiên, rồi tự điền cả CLAUDE.md và docs/_INDEX.md cho khớp. Bạn chỉ cần trả lời bốn câu.

Vì sao nên để Claude hỏi thay vì điền tay

Bốn câu đó trùng với những câu phase 00 sẽ hỏi, nên trả lời một lần dùng được cho cả hai. Điền tay thì docs/_INDEX.md vẫn trống và bạn phải nhớ điền nốt. Muốn điền tay vẫn được — mở CLAUDE.md bằng Notepad, sửa bốn dòng đầu.

## Bước 3 — Mở Claude Code

PowerShell

cd D:\PROJECTS\HealthApp

claude

Kiểm thư mục — lỗi phổ biến nhất

Sau khi Claude khởi động, nhìn dòng chữ nhỏ hiển thị thư mục hiện tại. Phải đúng là D:\PROJECTS\HealthApp. Không đúng thì gõ /exit, cd lại rồi mở lại. Chạy sai thư mục thì lệnh /design-docs sẽ không xuất hiện.

Mẹo: mở thư mục dự án trong File Explorer, gõ powershell vào thanh địa chỉ rồi Enter — PowerShell mở sẵn đúng thư mục.

## Bước 4 — Lệnh đầu tiên

Trong Claude Code

/design-docs HealthApp

Claude đọc CLAUDE.md, hỏi bạn chọn profile nếu chưa ghi, rồi bắt đầu phase 00 — hỏi về vấn đề, người dùng, ràng buộc, định nghĩa thành công. Nó viết 00-01_PROJECT_BRIEF.md rồi dừng.

## Bước 5 — Scope Lock

Approve xong, Claude sang 00-02_SCOPE_LOCK.md. Đây là tài liệu ngắn nhất nhưng mạnh nhất trong cả bộ.

Danh sách bị cấm không được để trống

Cổng G0 không đóng nếu mục “Bị cấm” rỗng. Ghi thẳng những thứ bạn không muốn dính vào — backend riêng, hệ thống tài khoản, đồng bộ đám mây, tính năng xã hội. Sau này khi Claude hoặc freelancer đề xuất thêm, bạn có một file cụ thể để chỉ vào.

## Bước 6 — Phase 01 đến 03

Claude đào pain point từ App Store, Google Play, Reddit, keyword; lập bản đồ đối thủ; chấm Need Score. Đây là phần tốn thời gian nhất và cũng đáng nhất.

Cổng G2 là điểm dừng quan trọng nhất trong cả chuỗi

Nếu không cluster nhu cầu nào đạt 25/35, dừng dự án. Ghi quyết định vào _DECISION_LOG.md. Dừng ở đây là thắng, không phải thua — bạn vừa tiết kiệm được vài tháng.

## Bước 7 — Giữa phase 03, gửi Dev nghiên cứu công nghệ

Ngay sau khi chốt concept ở 03-02, Claude viết 03-05_TECH_FEASIBILITY_BRIEF.md: liệt kê năng lực cốt lõi mà concept phụ thuộc (CAP-001, CAP-002…) và câu hỏi cụ thể cho Dev. Bạn gửi file đó cùng tech-input/TECH-00_FEASIBILITY_SCREEN.md cho Dev.

Trong lúc Dev nghiên cứu, bạn chạy tiếp 03-03 và 03-04 để kiểm chứng nhu cầu. Hai việc song song, không xếp hàng. Dev trả TECH-00 về thì Claude điền vào 03-05 mục 5.

Cổng G2 có HAI điều kiện dừng độc lập

Nhu cầu: không cluster nào đạt Need Score 25/35 → dừng dự án. Công nghệ: có CAP cốt lõi bị Dev phán quyết KHÔNG KHẢ THI → dừng dự án hoặc xoay concept. Cả hai đều ghi DEC vào _DECISION_LOG.md. Dừng ở đây là thắng — bạn vừa tiết kiệm cả phase 04 nghiên cứu người dùng và phase 05 viết PRD. Đây chính là lý do nghiên cứu công nghệ phải nằm ở phase 03, không phải sau khi PRD đã xong.

## Bước 8 — Qua được G2 thì đổi profile

Mở docs/_INDEX.md mục 1, đổi Lean thành MVP, rồi chạy tiếp.

# 5. Bắt đầu khi đã có ý tưởng sẵn

Vẫn làm phase 00. Nhưng phase 01–03 chạy nhanh hơn, vì Claude dùng chúng để kiểm chứng ý tưởng chứ không phải tìm ý tưởng.

Đừng bỏ phase 03. Ý tưởng bạn tin chắc nhất là ý tưởng đáng chấm điểm nhất.

Nếu đề bài do người khác giao và bạn không có quyền dừng, vẫn chạy phase 03 nhưng ghi rõ ở _DECISION_LOG.md rằng kết quả chấm điểm chỉ để tham khảo.

## 5.1 Nếu đã có nghiên cứu sẵn từ trước

Bỏ hết file cũ vào research-raw/ rồi đọc research-raw/README.md — trong đó có sẵn câu prompt để Claude lập bản đồ phủ trước, chưa viết gì. Có bản đồ rồi mới lấp từng tài liệu, theo thứ tự phase.

Câu bắt buộc phải nói khi lấp từ tài liệu cũ

“Chỉ dùng nội dung có trong research-raw, không bổ sung kiến thức chung của bạn.” Không có câu này, Claude điền chỗ trống bằng thứ nghe hợp lý — và bạn mất khả năng phân biệt đâu là nghiên cứu thật của mình.

Hai thứ gần như chắc chắn không lấp được từ nghiên cứu cũ: tầng bằng chứng dưới persona (không còn bản ghi phỏng vấn thì đó là proto-persona, phải ghi rõ), và 03-05 khả thi công nghệ — phải làm mới vì cần Dev trả lời.

## 5.2 Nếu phải tra số tay ở công cụ Claude không vào được

Ví dụ Sensor Tower: tài khoản không dùng được qua extension điều khiển browser, nên bạn phải tự tra.

Cách làm là để Claude khai thác hết những nguồn nó vào được trước — trang store, review, cộng đồng, Google Trends, AppStoreSpy — rồi mới sinh một phiếu duy nhất research-raw/SENSOR_TOWER_REQUEST.md. Bạn tra một lần, dán vào SENSOR_TOWER_DATA.md.

Trong Claude Code

Khai thác hết những nguồn bạn vào được trước.

Xong rồi sinh MỘT phiếu research-raw/SENSOR_TOWER_REQUEST.md

cho những gì tôi phải tra tay.

Mỗi chỉ số phải ghi rõ nó trả lời câu hỏi gì và điền vào tài liệu nào.

Chỉ số nào không trả lời câu hỏi nào thì bỏ.

Đánh dấu chỉ số nào bắt buộc để đóng cổng.

Cột bắt buộc để đóng cổng cho bạn biết chỗ nào được phép bỏ trống. Chỉ số nào công cụ không có thì ghi thẳng “không có trong công cụ”, đừng để trống — trống thì Claude không phân biệt được chưa tra với tra rồi mà không có.

Số của công cụ intelligence là ước lượng, không phải số thật

Sai số với app nhỏ có thể rất lớn. Dùng để so tương đối giữa các app, không dùng để tính doanh thu dự kiến của mình. Và nhớ: lấy ba chỉ số từ Sensor Tower vẫn là một nguồn, không phải ba — muốn dán nhãn [INSIGHT] thì cần thêm một nguồn độc lập.

Danh mục chỉ số nên lấy, nghĩa của từng chỉ số và cách đọc nằm ở skill chiều sâu .claude/skills/_depth/02-competitor/market-data-sourcing/. Bạn không cần đọc — Claude tự nạp khi vào phase 01 và 02.

# 6. Nhịp làm việc hằng ngày

Mỗi lượt Claude chỉ viết một tài liệu rồi dừng

Đây không phải lỗi hay chậm. Đó là quy tắc cố ý: một sai sót ở tài liệu đầu sẽ lan xuống mọi tài liệu sau, nên phải bắt lỗi khi nó còn nằm ở một file.

Sau mỗi tài liệu, Claude báo cáo và hỏi bạn:

Claude sẽ hiện dạng này

Tài liệu: 06-02 Functional Requirements

Cổng G5: PASS

ID mới cấp: FR-001 … FR-014

Mâu thuẫn: FR-009 mâu thuẫn với BR-003 về quy tắc reset

Approve / Modify / Pause

| Lựa chọn | Nghĩa là gì |
| --- | --- |
| Approve | Bạn đã đọc và đồng ý. Claude ghi status: approved và đi tiếp. |
| Modify | Nói chỗ nào chưa đúng. Claude sửa rồi hỏi lại. |
| Pause | Dừng ở đây, mai làm tiếp. |

Đọc thật rồi mới Approve

Bấm Approve cho nhanh là cách chắc chắn nhất để có một bộ tài liệu trông đẹp mà sai.

Mở docs/_INDEX.md mỗi tuần. Năm phút đọc bảng điều khiển phát hiện vấn đề sớm hơn đọc từng tài liệu.

# 7. Brainstorm với Claude Code

Không phải phần nào cũng nên để Claude viết thẳng ra tài liệu. Có những chỗ bạn cần bàn trước, chốt sau.

Đây là chỗ bộ này dễ bị dùng sai nhất

Bạn hỏi một câu, Claude viết luôn một tài liệu sáu trang, bạn đọc thấy hay hay nên Approve — rồi ba phase sau mới nhận ra hướng đi đã lệch ngay từ đầu.

## 7.1 Câu thần chú: đừng viết file

Claude mặc định hướng tới việc sinh tài liệu. Muốn bàn thì phải nói rõ, ngay câu đầu:

Trong Claude Code

Đừng viết file nào cả. Tôi muốn bàn trước.

Giữ câu đó ở đầu mỗi lượt trao đổi cho tới khi bạn thật sự muốn chốt. Bỏ câu đó ra là nó viết.

## 7.2 Ba kiểu brainstorm hay dùng

Kiểu 1 — Mở rộng lựa chọn. Khi bạn mới có một hướng và sợ bị đóng khung quá sớm.

Mở rộng lựa chọn

Đừng viết file. Cho tôi 5 hướng khác nhau cho <vấn đề>, mỗi hướng 3 dòng:

giải quyết cho ai, khác biệt ở đâu, rủi ro lớn nhất là gì.

Đừng khuyên tôi chọn cái nào vội — tôi muốn thấy dải lựa chọn trước.

Kiểu 2 — Phản biện. Khi bạn đã thích một hướng và cần ai đó đấm thử. Đây là lúc dùng Claude đáng giá nhất.

Phản biện

Đừng viết file. Tôi đang nghiêng về <hướng>.

Đóng vai người phản đối: 5 lý do mạnh nhất khiến hướng này thất bại.

Với mỗi lý do, nói rõ tôi kiểm chứng bằng cách nào trước khi tốn tiền.

Đừng an ủi tôi.

Kiểu 3 — Khoan sâu một điểm. Khi bạn biết vấn đề nằm ở đâu nhưng chưa gọi tên được.

Khoan sâu

Đừng viết file. Hỏi tôi từng câu một để làm rõ <chủ đề>.

Mỗi lượt một câu. Câu sau dựa trên câu trả lời trước.

Khi thấy tôi trả lời mâu thuẫn với điều tôi nói trước đó thì chỉ ra ngay.

Cụm “mỗi lượt một câu” là phần quan trọng nhất

Không có nó, Claude hỏi dồn tám câu một lượt và bạn trả lời qua loa cả tám. Hỏi từng câu thì câu sau mới đào được vào chỗ câu trước hé ra.

## 7.3 Chốt lại — bước không được bỏ

Bàn xong mà không ghi thì coi như chưa bàn.

Trước khi rời buổi bàn

Chốt lại buổi bàn này:

- Điều tôi đã quyết → ghi DEC vào docs/_DECISION_LOG.md,

kèm lý do và phương án đã loại

- Điều còn treo → docs/_OPEN_QUESTIONS.md

- Điều tôi đang tạm tin mà chưa có bằng chứng →

docs/_ASSUMPTION_REGISTER.md, gắn [ASM]

Đọc lại cho tôi ba danh sách đó trước khi ghi.

Câu cuối — đọc lại trước khi ghi — bắt được chỗ Claude hiểu sai ý bạn, lúc sửa còn rẻ.

Ghi xong mới quay lại /design-docs. Tài liệu viết sau đó sẽ dùng lại các DEC này thay vì bịa lại từ đầu.

## 7.4 Phase nào nên brainstorm, phase nào không

| Phase | Nên brainstorm | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| 00 khởi tạo | Rất nên | danh sách bị cấm sai từ đây thì cả chuỗi lệch |
| 01–02 thị trường, đối thủ | Không | đây là việc đào bằng chứng, không phải việc nghĩ |
| 03 cơ hội | Rất nên | đây là chỗ dừng dự án, phải cãi cho ra nhẽ |
| 04 người dùng | Không | tổng hợp từ dữ liệu, bàn thêm chỉ làm nhiễu |
| 05 PRD | Nên, ở phần scope | ranh giới MVP là quyết định, không phải suy luận |
| 06–08 breakdown, cấu trúc, màn | Không | đã có đầu vào rõ, cứ chạy tuần tự |
| 09 onboarding, paywall | Rất nên | vị trí paywall là đánh đổi, không có đáp án sẵn |
| 10 đo lường | Nên, ở North Star | chọn sai chỉ số thì cả team tối ưu sai hướng |
| 11–13 audit, prototype, bàn giao | Không | đối chiếu và đóng gói, không phải sáng tạo |

Quy tắc chung

Brainstorm ở chỗ có đánh đổi, chạy thẳng ở chỗ có bằng chứng. Phase nào mà câu trả lời nằm trong dữ liệu thì bàn thêm chỉ tốn thời gian. Phase nào mà câu trả lời phụ thuộc bạn muốn gì thì bàn kỹ trước khi để nó viết.

## 7.5 Ba dấu hiệu bạn đang brainstorm sai

| Dấu hiệu | Nghĩa là gì | Làm gì |
| --- | --- | --- |
| Claude đồng ý với mọi thứ bạn nói | bạn đang hỏi dẫn dắt | hỏi lại bằng Kiểu 2 |
| Bàn 40 phút, _DECISION_LOG.md vẫn trống | đang xoay vòng | chốt tạm một phương án, gắn [ASM] |
| Claude tự viết file dù bạn không bảo | bạn quên câu “đừng viết file” | xoá file đó, đừng Approve |

# 8. Thoát rồi quay lại làm tiếp

Đóng cửa sổ lúc nào cũng được, không mất gì — tài liệu đã nằm trên ổ đĩa.

Có hai chữ “tiếp tục” khác nhau, đừng lẫn

Chúng độc lập với nhau và dùng cho hai việc khác nhau.

| Lệnh | Tiếp tục cái gì | Lấy từ đâu |
| --- | --- | --- |
| claude --continue | cuộc trò chuyện | bộ nhớ phiên |
| /design-docs <Tên> --continue | chuỗi tài liệu | trạng thái trên ổ đĩa |

## Cách nên dùng — mở phiên mới

Mỗi lần quay lại

cd D:\PROJECTS\HealthApp

claude

/design-docs HealthApp --continue

Claude quét docs/, đọc _INDEX.md, thấy file nào đã approved file nào chưa, rồi vào lại đúng chỗ đang dở. Nó làm được việc này mà không cần nhớ gì về hôm qua.

Ba lý do nên mở phiên mới: ngữ cảnh sạch thì Claude sắc bén hơn; phiên kéo dài nhiều ngày sẽ cồng kềnh và tốn hạn mức; và quan trọng nhất, resume một cuộc trò chuyện dài thì bạn mang theo cả những ngã rẽ sai và những thứ đã bị bác bỏ.

## Khi nào cần claude --continue

Khi bạn đang giữa chừng một cuộc tranh luận chưa ghi ra file — ví dụ đang cân nhắc cắt một tính năng khỏi MVP, chưa quyết. Lúc đó ngữ cảnh là thứ duy nhất giữ cuộc bàn bạc.

Nhưng cách tốt hơn là đừng để rơi vào tình huống đó. Trước khi thoát, bảo Claude:

Gõ trước khi thoát

Tôi dừng ở đây. Ghi những điều đang bàn dở vào docs/_OPEN_QUESTIONS.md,

và giả định tôi đang tạm chấp nhận vào docs/_ASSUMPTION_REGISTER.md.

Nguyên tắc xuyên suốt cả bộ

Đừng để quyết định chỉ tồn tại trong hội thoại. Cái gì quan trọng thì phải nằm trong một file có tên, có ID, có trạng thái.

## 8.1 Hết hạn mức Claude, chạy tiếp bằng Codex hoặc OpenCode

Làm được, và không mất gì. Lý do là trạng thái nằm trên ổ đĩa, không nằm trong hội thoại — đúng cái tính chất khiến --continue hoạt động khi mở phiên mới. Đổi công cụ cũng chỉ là mở một phiên mới, bằng chương trình khác.

Bộ đã có sẵn AGENTS.md ở gốc dự án — Codex và OpenCode tự đọc file đó, trong đó có quy trình tiếp nhận dự án đang dở.

Đổi ở ranh giới, đừng đổi giữa chừng

Tốt nhất là đổi sau khi một tài liệu đã approved; tốt nhì là sau khi một cổng đã đóng. Thấy hạn mức sắp hết thì viết nốt tài liệu đang làm, duyệt, rồi mới đổi — đừng để dở nửa tài liệu.

Trước khi đóng Claude lần cuối:

Trong Claude Code, trước khi thoát

Tôi sắp hết hạn mức và sẽ chạy tiếp bằng công cụ khác.

Ghi mọi thứ đang bàn dở ra file: DEC vào _DECISION_LOG,

câu hỏi treo vào _OPEN_QUESTIONS, giả định vào _ASSUMPTION_REGISTER.

Cập nhật _INDEX cho khớp thực tế.

Rồi nói cho tôi biết đang dở đúng ở đâu.

Sang công cụ mới, mở đúng thư mục dự án đó rồi gõ:

Trong Codex hoặc OpenCode

Đọc AGENTS.md, CLAUDE.md, .claude/commands/design-docs.md

và docs/_INDEX.md.

Chạy python .claude/scripts/validate_docs.py.

Báo cho tôi: đang ở phase nào, tài liệu tiếp theo là gì,

script báo lỗi gì không. Chưa viết gì cả.

Câu “chưa viết gì cả” quan trọng. Agent mới tiếp nhận thường muốn chứng tỏ bằng cách viết ngay, mà lúc đó nó chưa nắm được những gì đã chốt.

validate_docs.py là chỗ dựa khách quan nhất lúc này — nó không phụ thuộc agent nào, nên nếu nó báo sạch thì bộ tài liệu đang lành lặn, bất kể ai viết ra. Ghi một dòng vào docs/_INDEX.md mục 8 Sổ đổi công cụ, vì giọng văn và độ sâu tài liệu sẽ lệch giữa hai agent và bạn cần biết chỗ nào soi kỹ.

## 8.2 Bắt nó liệt kê, đừng để nó tóm tắt

Đây là khác biệt lớn nhất giữa các công cụ khi chạy bộ này, và nó nguy hiểm âm thầm. Agent nào cũng có xu hướng đọc nhiều rồi viết cô đọng. Ở phase 01 đến 04 thì cô đọng là phá tầng bằng chứng.

Vì sao chỗ này nguy hiểm hơn chỗ khác

Thiếu sót ở phase 06–08 thì bắt được — ma trận còn ô ?, tính năng không có use case, validate_docs.py báo ra ngay. Thiếu sót ở phase 01–04 thì không có gì để đối chiếu, vì không ai biết ngoài kia còn bao nhiêu pain point chưa đào. Một sổ đào pain point sơ sài trông y hệt một sổ đầy đủ.

Khi giao phase 01–04 cho công cụ có xu hướng tóm tắt, thêm ràng buộc đếm được vào câu lệnh:

Ràng buộc chống tóm tắt

Liệt kê từng dòng, không tóm tắt.

Mỗi pain point một dòng riêng: câu nguyên văn, URL, ngày lấy.

Tối thiểu 30 dòng từ ít nhất 3 nguồn khác nhau trước khi gom cụm.

Không gộp hai lời phàn nàn khác nhau thành một dòng.

Chỗ nào bạn diễn giải lại thay vì trích nguyên văn thì ghi [INSIGHT],

không ghi [FACT].

Con số cụ thể là thứ ép được; câu “làm kỹ vào” thì không. Nếu công cụ đó vẫn trả về bản tóm tắt sau khi đã ràng buộc, đó là tín hiệu rõ: giữ phase 01–04 cho công cụ mạnh hơn, giao cho nó phase 06–08, 10 và 13 — nơi thiếu sót bị máy chấm bắt.

Kỷ luật một tài liệu một lượt là quy tắc bằng lời, không có gì ép được

Claude Code có .claude/commands/ ràng buộc chặt hơn. Công cụ khác có thể viết liền hai ba tài liệu nếu bạn không nhắc. Thấy nó làm vậy thì dừng lại, bảo nó đọc lại AGENTS.md mục Chín quy tắc tối thiểu. Và tài liệu đang viết dở thì đừng cho viết tiếp vào giữa — bảo nó hỏi bạn muốn giữ và sửa hay viết lại từ template.

# 9. Làm việc với Dev

Dev không chờ tới cuối, và cũng không chờ tới phase 06. Nghiên cứu công nghệ đứng trước quyết định có làm sản phẩm hay không.

Bảy biểu mẫu trong tech-input/. Có hai lần gửi Dev, ở hai thời điểm khác nhau:

| Lần | Bạn gửi gì | Khi nào | Nếu xấu thì sao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-05_TECH_FEASIBILITY_BRIEF + TECH-00 | giữa phase 03, ngay sau khi chốt concept | dừng dự án hoặc xoay concept |
| 2 | 06-00_FEATURE_BRIEF_FOR_DEV + TECH-01…TECH-05 | đầu phase 06 | cắt tính năng hoặc hạ ngưỡng |

Lần 1 là lần quan trọng nhất

TECH-00_FEASIBILITY_SCREEN.md là biểu mẫu có giá trị cao nhất trong cả thư mục — nó trả lời câu có làm được không, và câu trả lời “không” ở phase 03 tiết kiệm cho bạn hai phase công việc. Nói rõ với Dev: trả lời “không khả thi” không làm ai thất vọng. Điều gây thiệt hại là trả lời “được” cho êm chuyện rồi ba tháng sau mới nói lại.

Khi Dev nộp file, gõ cho Claude:

Trong Claude Code

Đọc tech-input/TECH-00_FEASIBILITY_SCREEN.md.

Điền vào 03-05 mục 5, liệt kê nội dung sẽ điền vào tài liệu nào,

và liệt kê mâu thuẫn với tài liệu sản phẩm hiện có. Chưa sửa gì cả.

Claude báo cáo → bạn duyệt → mới cho sửa.

Đừng để Claude tự sửa ngay

Bạn cần thấy mâu thuẫn trước khi nó bị hoà tan vào văn bản. Mâu thuẫn bị che đi là mâu thuẫn sẽ nổ lúc build.

Trong lúc làm, mỗi khi thiếu thông tin kỹ thuật, Claude gắn nhãn [ASM] và ghi câu hỏi vào docs/13-handover/13-02_DEV_QUESTION_LOG.md. Định kỳ mở file đó ra, gửi Dev trả lời.

Claude không bao giờ được tự phán quyết khả thi

Cột phán quyết ở 03-05 mục 5 và 06-00 mục 3 chỉ điền từ tech-input/, kèm tên file và ngày nhận. Thấy Claude viết “cái này chắc làm được” mà không dẫn nguồn tech-input thì bắt nó sửa — đó là vi phạm nặng nhất trong cả bộ.

## Đưa tài liệu cho người ở vai trò khác đọc

Bộ này có ba nghề cùng đọc chung một bộ tài liệu: bạn, Designer và Dev. Vấn đề không phải là ai đó viết khó hiểu — mà là người ở nghề khác lướt qua chỗ lạ, tưởng mình hiểu, rồi vẫn duyệt. Designer thấy p95 thì bỏ qua; Dev thấy JTBD thì bỏ qua. Sáu tuần sau mới lộ ra hai bên hiểu hai kiểu.

Nên mọi tài liệu đều có hai mục cố định:

| Mục | Ở đâu | Chứa gì |
| --- | --- | --- |
| 0. Đọc nhanh | đầu tài liệu | bốn dòng viết không một thuật ngữ nào: tài liệu này là gì · ai cần đọc · đọc xong phải biết gì · quyết định nào chốt ở đây |
| Thuật ngữ dùng trong tài liệu này | cuối tài liệu | mọi thuật ngữ và mã tài liệu có dùng, kèm nghĩa một câu |

Thuật ngữ không bị thay, chỉ được giải thích thêm

Đừng để Claude đổi NFR thành “yêu cầu phi chức năng” rồi bỏ luôn từ gốc, hay tự chế từ tiếng Việt thay cho một thuật ngữ đã có tên chuẩn. Người trong nghề cần đúng từ đó để tra cứu và để nói chuyện với bên ngoài. Diễn giải là thêm vào, không phải thay thế.

Từ điển chung nằm ở docs/_GLOSSARY.md mục Thuật ngữ chuyên môn — 75 từ, mỗi từ một câu nghĩa và một cột ghi vai trò nào hay không hiểu từ đó. Gặp từ chưa có thì thêm dòng; từ điển đó thuộc về dự án của bạn, không phải bộ mẫu.

validate_docs.py kiểm hộ bạn: tài liệu dùng một thuật ngữ mà không liệt kê ở bảng cuối bài thì báo LỖI; thuật ngữ lọt vào mục 0. Đọc nhanh cũng bị bắt, vì đó là bốn dòng duy nhất phải đọc được bởi bất kỳ ai.

# 10. UI research rồi sang Figma

## Trước đó ở phase 08: wireflow, xem được trên trình duyệt

Đầu ra phase 08 không phải hình vẽ bằng ký tự ---|||, và cũng không phải bản vẽ bố cục có ghi số đo. Nó là wireflow: một trang HTML cho một luồng, các màn xếp cạnh nhau, nối bằng mũi tên, trên mũi tên ghi bấm gì, ở nhánh ghi điều kiện nào.

Xem thử

python -m http.server 8000

→ http://localhost:8000/wireframes/

Thấy danh sách luồng; bấm vào một luồng là thấy trọn luồng đó.

| Wireflow trả lời bốn câu — và cố tình chỉ bốn câu | Trả lời ở đâu |
| --- | --- |
| Màn này phục vụ chức năng gì | Nhãn dưới mỗi màn trên trang flow |
| Vào từ màn nào | Mũi tên đi vào, và khối ghi chú trong file màn |
| Bấm gì thì ra màn nào | Nhãn trên mũi tên |
| Tình huống nào ra trạng thái nào | Nhãn điều kiện ở nhánh, và mục Trạng thái còn lại |

Không có khoảng cách, cỡ chữ, độ cao, màu

Đó là việc của 12-00 sau khi đọc moodboard. Ghi số pt ở phase 08 là ép bạn quyết một thứ chưa tới lúc quyết, và làm cả nhóm chuyển sang tranh luận thị giác trong khi hành vi còn chưa xong. NÚT CŨNG KHÔNG BẤM ĐƯỢC — điều hướng nằm ở mũi tên, không ở nút.

Mỗi trang flow có ba mục: đường chính (happy path) · nhánh theo điều kiện (nếu mã sai 3 lần, nếu mất mạng) · và trạng thái còn lại — mọi ô của 08-02 chưa xuất hiện ở hai mục trên, kèm điều kiện vào trạng thái.

Mục thứ ba là mục cứu bạn

Đường chính thì ai cũng làm; đang tải, rỗng, mất mạng, hết quyền thì luôn là chỗ bị bỏ. Script check_build.py --wireframes báo màn nào chưa nằm trong luồng nào, và mũi tên nào trống nhãn.

Công đó không bị bỏ đi: ở phase 12, trang flow là bản tham chiếu thứ tự dựng khi bạn làm Figma, và nếu chọn Pencil thì nạp từng file màn vào Pencil để import thành layer sửa được.

## Trước khi mở Figma: chốt phong cách đã

Phase 12 bắt đầu bằng 12-00_UI_RESEARCH, không bắt đầu bằng việc dựng. Lý do rất thực tế: không chốt phong cách trước thì phong cách sẽ được chốt ngầm ở màn thứ ba, và hai màn dựng trước đó phải dựng lại.

Nguyên liệu là thư mục research-raw/moodboard/ — ảnh tham chiếu UI. Bạn tự thu, hoặc để Codex/OpenCode + KimiBridge thu; Claude sẽ hỏi ở đầu phase 12 y như đầu phase 01, và khối lệnh giao việc nằm sẵn ở research-raw/moodboard/_MANIFEST.md mục 4.

Năm thư mục con

research-raw/moodboard/

├── mau-sac/        bảng màu, gradient, dark mode

├── kieu-chu/       hệ chữ, cỡ, cân nặng

├── thanh-phan/     nút, thẻ, input, tab bar, bottom sheet

├── man-hinh-hay/   màn hoàn chỉnh đáng học

└── khong-thich/    ảnh phản ví dụ

Thư mục khong-thich/ không phải cho vui

Biết mình không muốn gì định hình style mạnh ngang biết mình muốn gì, và nó ngăn Claude đề xuất đúng thứ bạn đã loại. Bảng nghiệm thu đòi ít nhất 3 ảnh ở đó.

Có ảnh rồi, 12-00 làm sáu việc:

| Việc | Vì sao |
| --- | --- |
| Đọc 08-01, 08-03, 07-05, 09-06 trước khi mở ảnh | Để phong cách phải chịu được đúng bộ màn và đúng độ dài chữ bạn đã viết — không phải phong cách đẹp với ba dòng chữ trên Dribbble |
| Đọc ảnh thành các mẫu UIP, mỗi mẫu một quyết định Áp dụng / Điều chỉnh / Không dùng | Lý do “vì đẹp” và “vì đang là trend” bị chặn |
| Đưa ba hướng thiết kế khác nhau, bạn chọn một, ghi DEC | Và ghi cả vì sao loại hai hướng kia — sáu tuần sau sẽ có người hỏi |
| Chốt hệ màu, hệ chữ, kiểm tương phản từng cặp | Kể cả chữ phụ — chỗ trượt nhiều nhất |
| Quét lại ảnh đối thủ lần hai | Lần một ở 07-00 là để hiểu luồng; lần này để xem từng chức năng họ vẽ ra sao |
| Lọc màn nào cần chốt thị giác trước | Nên ≤5 màn. Nhiều hơn là chưa lọc, chỉ đang chép lại 08-01 |

## Rồi mới dựng

Tới phần dựng, Claude không dựng UI. Nó viết hai file cho bạn dựng tay:

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| 12-01_PROTOTYPE_BUILD_SPEC.md | Danh sách chính xác các frame phải dựng và tên đặt cho từng frame |
| 12-02_DESIGN_SYSTEM_AND_A11Y.md | Màu, chữ, khoảng cách, component, ngưỡng tiếp cận |

## Đặt tên frame đúng quy ước

Tên frame trong Figma

SCR-012 · Kết quả phân tích · ST-01 Mặc định

SCR-012 · Kết quả phân tích · ST-04 Lỗi mạng

Không đặt đúng thì bước đối chiếu sau sẽ thất bại

Claude cần tên frame khớp mã SCR và ST để so với tài liệu. Không khớp thì việc đối chiếu thành thủ công và sẽ không ai làm.

Dựng theo flow, không theo thứ tự mã màn hình. Dựng trọn một flow rồi bấm thử từ đầu tới cuối sẽ phát hiện thiếu sót nhanh hơn dựng rời từng màn.

## Quay lại nhờ Claude kiểm

Đây là lúc Claude hữu ích nhất cho bạn — đúng ba việc bạn cần: kiểm UX writing, đếm đủ màn chưa, đủ trạng thái chưa.

Trong Claude Code

Tôi đã dựng xong Figma. Chạy 12-03_PROTOTYPE_REVIEW:

- màn nào trong 08-01 mà tôi chưa dựng

- frame nào tôi dựng mà không có mã trong tài liệu

- trạng thái nào còn thiếu so với 08-02

- chữ nào lệch so với 09-06_COPY_DECK

Frame thừa thường là dấu hiệu tốt

Nghĩa là bạn vừa nghĩ ra một trạng thái mà tài liệu bỏ sót. Nhưng phải cập nhật ngược vào 08-01 và 08-02, đừng để nó chỉ tồn tại trong Figma.

## Hai nhánh dựng — Claude sẽ hỏi bạn chọn

Đầu phase 12, trước khi viết mục nào của 12-00, Claude phải hỏi bạn chọn nhánh:

Claude hỏi, bạn chọn

A. Pencil + Agent dựng  — tôi dựng theo từng luồng, bạn kiểm rồi approve, tôi dựng tiếp

B. Figma bạn dựng tay   — tôi viết spec rồi TẠM DỪNG dự án, bạn dựng xong thì gọi tôi đối chiếu

App dạng tool, ít tính năng thì chọn A cho nhanh; app lớn thì chọn B và tự làm Figma. Lựa chọn ghi vào 12-00 mục 7 kèm một DEC. Nhánh B là mặc định — nhánh A đảo quy tắc “AI không dựng UI” nên không có DEC thì Claude không được dựng.

Có hệ thiết kế dựng sẵn thì để ở thư mục design-system/ và điền _MANIFEST.md. Thư mục đó là tài sản của bạn giống tech-input/ là của Dev: Claude đọc để gọi đúng tên component, không sửa file hệ.

Mục 4 của design-system/_MANIFEST.md là mục đừng bỏ

Nó đếm số thành phần mà 08-03 (Wireframe) cần nhưng hệ chưa có. Số đó lớn thì dựng bổ sung hệ TRƯỚC — component sinh ra trong lúc dựng màn gần như luôn lệch nhau, và bạn phát hiện ở màn thứ hai mươi.

## Nhánh A kiểm soát bằng bảng lô

Bảng lô ở 12-01 mục 4 là chỗ bạn giữ tay lái: một lô một lượt, mỗi lô là một luồng, lô chưa nghiệm thu thì không dựng lô sau. Sau mỗi lô Claude xuất ảnh, chạy check_build.py, báo bốn dòng rồi dừng.

Báo cáo sau mỗi lô

Lô <n> — <FLOW>: đã dựng <x>/<y> frame

check_build.py: <dán nguyên kết quả>

Thành phần phải dựng mới trong lô này: <liệt kê>

Chỗ tôi phải tự quyết vì tài liệu không nói rõ: <liệt kê>

Dòng cuối là dòng đáng đọc nhất: mỗi mục ở đó là một chỗ 08-03 hoặc 09-06 (Bộ văn bản giao diện) còn thiếu.

## Script đối chiếu bản đã dựng

check_build.py so danh sách frame đã dựng với 08-01 (Kiểm kê màn hình) và 08-02 (Ma trận trạng thái), trả lời bốn câu bằng số: màn nào thiếu, frame nào thừa, trạng thái nào thiếu, tên frame nào sai mã. Đây là điều kiện đóng cổng G10, và nó chạy được cho cả hai nhánh.

Trong terminal

python .claude/scripts/check_build.py --wireframes wireframes/   (phase 08, cổng G7)

python .claude/scripts/check_build.py --frames build.pen         (phase 12, nhánh Pencil)

python .claude/scripts/check_build.py --frames frames.txt        (phase 12, nhánh Figma)

## Lệnh dựng UI

Trong Claude Code

/design-ui                 hỏi công cụ rồi dựng lô kế tiếp

/design-ui lô 2            dựng đúng lô 2

/design-ui trạng thái      chỉ in bảng lô, không dựng gì

File lệnh ở .claude/commands/design-ui.md là markdown thuần, nên Codex và OpenCode dùng được y hệt: nói “làm theo .claude/commands/design-ui.md”. Một nguồn, không hai bản sẽ lệch nhau.

Vì sao cần script khi đã có 12-03

Chỗ hay bị bỏ nhất không phải màn chính mà là TRẠNG THÁI: màn mặc định thì đẹp, còn lỗi, rỗng, đang tải thì trống. Đếm bằng mắt qua vài chục frame là việc AI hay tóm tắt và người hay bỏ qua. Script thì không.

| Bật rồi thì vẫn phải giữ | Vì sao |
| --- | --- |
| 12-01 vẫn phải viết | Nó là danh sách frame bắt buộc và là thứ để đối chiếu ở 12-03. Bỏ đi là mất luôn cách biết đã dựng đủ chưa |
| Dựng theo LÔ, một lô một lượt, lô chưa nghiệm thu thì không dựng lô sau | Dựng cả bộ một lệnh thì được một loạt màn đẹp rời rạc, không thành sản phẩm |
| Danh sách màn là đóng — chỉ màn có trong 08-01 | Thấy cần màn mới thì đi qua 08-04 và CHG, không thêm lặng lẽ |
| Chữ lấy theo mã CPY ở 09-06 | Không Lorem Ipsum, không để AI tự viết chữ mới |
| Tên file theo mã màn hình, ba chữ số | SCR-012_ST-041_ket-qua-phan-tich.pen — viết ST-41 là sai và check_build.py báo lỗi |
| Component gọi đúng tên trong design-system/_MANIFEST.md | Vẽ một thành phần na ná mới là tạo ra thứ sẽ không đổi theo khi hệ đổi màu thương hiệu |

Nối Pencil có hai cách: CLI (npm install -g @pencil.dev/cli, chạy được cả ở Codex và OpenCode) hoặc MCP (thêm server vào .mcp.json cạnh Framelink Figma). Cách nối đổi, ràng buộc không đổi.

Một điểm cần biết về Pencil CLI

AI designer bên trong CLI cần đăng nhập Claude Code và mặc định dùng Opus. Nên nếu bạn dùng Codex để gõ lệnh CLI thì phần sinh thiết kế VẪN tính vào Claude — không tiết kiệm token Claude. Muốn Codex thực sự gánh phần dựng thì nối bằng MCP, khi đó token là của Codex.

# 11. Khi cổng fail

Cổng fail là bình thường, không phải sự cố. Nhờ Claude giải thích:

Trong Claude Code

Giải thích cổng G5 fail vì mục nào và cần bổ sung gì,

nói bằng tiếng Việt đơn giản.

## Chạy kiểm độc lập, không cần mở Claude

PowerShell

cd D:\PROJECTS\HealthApp

python .claude\scripts\validate_docs.py

python .claude\scripts\validate_docs.py --gate G5

Script bắt được: front-matter thiếu trường, file approved phụ thuộc file chưa approved, nhãn [ASM] không có dòng trong sổ giả định, ID cấp trùng ở hai tài liệu, hạng mục mồ côi, từ không đo được trong acceptance criteria, Lorem Ipsum còn sót, và lệch giữa _INDEX với thư mục template.

Tham chiếu treo — lỗi im lặng nhất trong nhóm

06-02 trích UC-007 trong khi 06-01 mới cấp tới UC-005. Đọc từng tài liệu riêng thì cả hai đều trông đúng; chỉ lộ ra khi đối chiếu chéo. Dòng CẢNH BÁO prefix chưa có tài liệu nào sở hữu thì không phải lỗi — nghĩa là tài liệu cấp mã đó chưa viết. Viết xong chạy lại, nó tự chuyển thành đạt hoặc thành lỗi thật.

# 12. Sửa tài liệu đã duyệt

Tuyệt đối không sửa thẳng file đã approved

Sửa lẻ một chỗ sẽ để lại nhiều chỗ sai mà không ai biết. Phải đi qua quy trình thay đổi.

Nói với Claude:

Trong Claude Code

Tôi cần đổi: người dùng free được scan ba lần mỗi ngày thay vì năm.

Cấp CHG và viết Change Impact Report trước. Chưa sửa file nào.

Claude sẽ liệt kê mọi chỗ bị ảnh hưởng. Với ví dụ trên là bảy chỗ:

- quy tắc reset theo múi giờ nào — 06-04

- trạng thái đã hết lượt — 08-02

- chỗ hiển thị còn mấy lượt — 08-01 và 09-06

- event free_limit_reached — 10-02

- ảnh hưởng tới phễu chuyển đổi — 10-03

- ca nghiệm thu cho lượt thứ ba và thứ tư — 13-04

- lượt còn lại có cộng dồn không — 06-04 lần nữa

Bạn duyệt xong Claude mới cập nhật, theo đúng thứ tự lan truyền. Đây chính là lý do quy trình này tồn tại.

# 13. Bỏ bớt tài liệu hoặc cổng

Được, nhưng phải bỏ có ý thức. Tài liệu ngoài profile đã tự động bỏ. Muốn bỏ thêm thì nói với Claude, nó ghi lý do vào _INDEX.md mục 6.

Vì sao phải ghi lý do

Một tài liệu bị bỏ vì không cần khác hoàn toàn một tài liệu bị quên. Ghi lại là để sáu tháng sau bạn phân biệt được hai thứ đó.

Nguyên tắc phân xử khi phân vân: một tài liệu chỉ đáng tồn tại nếu thiếu nó thì có người phải hỏi lại, hoặc có người sẽ làm sai. Không thoả một trong hai thì nó là chi phí thuần.

# 14. Nhiều dự án cùng lúc

Không xung đột. Claude Code đọc cấu hình từ thư mục bạn mở nó lên, nên hai dự án ở hai thư mục là hai bộ cấu hình tách biệt. Chạy song song trong hai cửa sổ cũng được.

## Ba điều cần giữ

- Không cài gì vào cấp người dùng. Có skill nằm ở đó thì nó xuất hiện ở mọi dự án và bạn không đoán được cái nào được nạp.

Kiểm tra — trống là tốt

dir %USERPROFILE%\.claude\skills

- Kiểm thư mục trước mỗi lần bắt đầu. Sau khi Claude khởi động, hỏi “Tôi đang ở project nào?” — mất năm giây, tránh được cả buổi làm nhầm chỗ.

- Cẩn thận với lệnh cài của bộ khác. Nếu bạn còn dùng app-spec cài bằng uvx, lệnh đó copy vào thư mục hiện tại. Chạy nhầm trong thư mục Pipeline v2 sẽ đè lên. Luôn cd kiểm tra trước.

Thứ duy nhất thật sự dùng chung giữa các phiên là hạn mức tài khoản.

# 15. Thêm và cập nhật skill

Bộ có hai loại skill, và chi phí thêm vào rất khác nhau.

| Loại | Là gì | Thêm vào |
| --- | --- | --- |
| Skill phụ trách tài liệu | 14 cái, mỗi phase một cái, sở hữu tài liệu PP-NN, gọi cổng, cấp ID | Đắt — phải chạm 5 chỗ, dùng add_doc.py |
| Skill chiều sâu | Làm Claude hiểu đúng hơn khi làm một phase. Không sinh tài liệu, không có cổng. | Rẻ — thả thư mục vào _depth/<phase>/ |

## Thêm kiến thức cho skill đã có

Thả file .md vào references/ của skill đó. Không phải sửa SKILL.md, vì nó đọc mọi file trong thư mục chứ không liệt kê cứng.

## Thêm skill chiều sâu cho một phase

Cấu trúc

_depth/09-growth/paywall-pricing-psychology/

├── SKILL.md          ← frontmatter cần name và description rõ

└── references/

Description quan trọng hơn bạn nghĩ

Skill phụ trách tài liệu đọc description trước và chỉ mở toàn bộ nội dung của skill nào thật sự liên quan tới dự án đang làm. Description mơ hồ thì hoặc bị bỏ qua, hoặc bị nạp thừa và làm loãng trọng tâm.

## Thêm một tài liệu mới vào phase đã có

PowerShell

python add_doc.py --kit D:\TOOLKIT\pipeline-v2 --phase 09 ^

--name LOCALIZATION_SPEC --title "Localization Spec" ^

--ids LOC --depends 09-06

Script tự cấp số tiếp theo còn trống, tạo template có manifest, thêm dòng vào _INDEX, đăng ký prefix ID, cập nhật bảng phụ trách của skill — rồi nhắc bạn chỗ thứ năm phải làm tay là thêm dòng kiểm vào _GATE_CHECKLIST.

## Khi nào skill chiều sâu nên nâng thành skill phụ trách tài liệu

Nếu nó chỉ thay đổi cách nghĩ thì để ở _depth. Nếu nó tạo ra một sản phẩm mà có người phải đọc và ký duyệt thì nó cần một tài liệu và một cổng.

## Cập nhật bộ mẫu

Bộ mẫu là kết quả build, không phải nơi sửa tay

Sửa ở nguồn rồi chạy lại script. Sửa trực tiếp trong bộ mẫu thì lần build sau sẽ mất, và sau vài tháng không ai biết bản nào là bản đúng.

PowerShell

python build_kit.py --appspec D:\PROJECTS\app-spec-main\app-spec-main ^

--new .\new --out D:\TOOLKIT\pipeline-v2 --force

Dự án đang chạy không tự cập nhật theo — chủ ý, vì tài liệu phải đọc được bằng đúng chuẩn đã sinh ra nó. Thật sự cần nâng thì:

PowerShell

python update_project.py --project D:\PROJECTS\HealthApp ^

--kit D:\TOOLKIT\pipeline-v2

Script chỉ thay .claude/, tuyệt đối không chạm docs/, tech-input/, design/, CLAUDE.md. Nó sao lưu bản cũ và cảnh báo nếu bạn đã có tài liệu approved theo chuẩn cũ.

# 16. Sự cố thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân và cách xử lý |
| --- | --- |
| Không thấy lệnh /design-docs | Chạy sai thư mục. Gõ /exit, cd cho đúng, mở lại. |
| Claude viết liền mấy tài liệu trong một lượt | Nhắc: “Quy tắc một tài liệu một lượt trong CLAUDE.md. Dừng lại, chỉ hoàn thành tài liệu hiện tại.” Lặp lại nhiều lần thì kiểm xem CLAUDE.md có bị sửa mất không. |
| Claude đề xuất backend, tài khoản, cloud sync mà bạn không muốn | Chỉ vào docs/00-khoi-tao/00-02_SCOPE_LOCK.md. Danh sách bị cấm còn trống thì điền ngay. |
| Claude tự đoán thông tin kỹ thuật | Nhắc quy tắc: gắn [ASM], tạo DQ, không suy đoán. Kiểm 13-02_DEV_QUESTION_LOG.md xem có dòng tương ứng chưa. |
| Muốn làm lại một tài liệu từ đầu | Xoá file trong docs/ rồi chạy --continue. Nhưng nếu tài liệu sau đã trích ID từ nó thì phải chạy Change Impact Report trước. |
| Số màn hình có vẻ thiếu | Đó là lý do phase 08 tồn tại. Kiểm 08-02_STATE_MATRIX.md còn ô ? không, và 08-01 mục 2 đã đi hết 23 nhóm chưa. |
| Tài liệu nhiều quá, không ai đọc | Dấu hiệu chọn sai profile. Xem _DOCUMENTATION_STANDARD.md mục “Khi nào chuẩn này là quá nhiều”. Sản phẩm rất nhỏ thì chỉ cần 06-02, 08-01, 08-02, 13-04. |
| Host key verification failed khi cài bằng uvx | SSH chưa có khoá host của server nội bộ. Chạy ssh git@<server> một lần bằng tay, gõ yes đầy đủ. Nhưng Pipeline v2 không cần lệnh này. |
| Khung chat của extension không thấy /design-docs | Bình thường — extension chỉ hỗ trợ một tập con command. Dùng terminal tích hợp: Ctrl + dấu huyền rồi gõ claude. |
| Gõ claude trong terminal báo không tìm thấy | Cài extension không thêm claude vào PATH. Phải cài CLI riêng theo phần 2.1. |
| Sơ đồ UX flow hiện ra dạng khối chữ | Thiếu extension Markdown Preview Mermaid Support. Cài theo phần 3.2. |

# Ba việc nên làm đều

- Sao lưu docs/. Đây là tài sản duy nhất không tái tạo được. Copy sang ổ khác hoặc dùng git, commit sau mỗi tài liệu được duyệt.

- Mở _INDEX.md mỗi tuần. Năm phút.

- Chạy validate_docs.py trước mỗi lần đóng cổng. Nhanh hơn để Claude tự phát hiện.

Chuỗi 14 phase — tra nhanh

00 Khởi tạo & khoá phạm vi          G0

01 Thị trường & need zone        ┐  G1

02 Nghiên cứu đối thủ            ┘

03 Chấm điểm & kiểm chứng cơ hội    G2  ← không đạt 25/35 thì DỪNG

04 Định nghĩa người dùng            G3

05 PRD                              G4

06 Phân rã yêu cầu                  G5

07 Kiến trúc thông tin & UX flow    G6

08 Kiểm kê màn hình & wireframe     G7

09 Onboarding, monetization      ┐  G8

10 Đo lường                      ┘

11 Đánh giá trước khi dựng UI       G9

12 UI research → Prototype Figma    G10  ← 12-00 chốt phong cách trước

13 Bàn giao Dev                     G11